**G17小组关于“书社”项目会议**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议名称** | **G17小组周例会议纪要** | | |
| **召集人** | 陈传岭 | **会议地点** | 明德1-526寝室 |
| **会议日期** | 2019/6/11 | **会议时间** | 下午1:30-2:15 |
| **参会人员：**陈传岭，陈杰，周泽鑫，共3人。 | | | |
| **项目会议纪要：**  **关于上一次会议纪要中应对的问题的解决情况：**  代码可维护性分析报告基本完成，维护分析报告基本完成，用户点赞功能基本完成，但还留有bug，用户手册更新  **组长及组员主要任务：**  Phpunit测试  **任务分配：**  **陈传岭：**  项目功能完善：  增加读者申请书籍功能，用户点赞功能完善以及bug修复  **周泽鑫：**  修改界面原型修改，会议记录具体化  **陈杰：**  测试用例完善，填写测试情况表  （条件覆盖） | | | |
| **记录人** | 周泽鑫 | **审核人** | 全组成员 |