**主题：图书评论网站建设会议**

**时间：2019/3/19**

**地点：526寝室**

**对象：陈杰 陈传岭 周泽鑫**

G17小组在寝室中讨论了关于图书评价网站的规划。首先我们对杨老师早上对我们提的意见总结了一下，我们认识到自己对这个项目之前做的工作并不完整。

我们在会议时商量了对云服务的选择进行了一定的讨论也决定了我们小组网站的域名，也针对每个人分配了不同的任务，让每个人都积极的参与进这个项目的活动。

**杨老师对我们的意见如下：**

目录需要包括全部标题概括（例如后记包括）

PPT 编写目的和项目背景需要简化和明确，少一些杂话

期待的用户是谁，准备给谁看

证明“书社”意义（调查，记录）总结（例如30%人会去使用，找特例调研）

PPT程序与文件需要明确，

网站应能直接观看而不是下载观看。（使用豆瓣书评来举例）

对用户和书籍进行分类（标签）

对评论排序，可回复和再回复。

启动阶段工作没写完整。（搭建环境，确定组员，选题，模板，

设计logo，计划，开会，讨论）

需要学习的技能的时间估算。

参考资料格式

人员工作及打分，分配不合理

**因此我们对每个人的工作进行了分工。具体如下：**

陈杰：按照书本内容修改图表

编写会议记录

用户调查记录

陈传岭：项目计划（ISO标准）

PPT目录修改

参考资料修改

周泽鑫：用户功能细化

技术可行性分析（软件，语言）

